Lundi 25 avril 2016

Premier rassemblement du groupe:
- initialisation d'un dépôt git sur Redmine EDU.
- Création d'un groupe skype et google drive.
- 9h30 – 11 h30 : lecture, décorticage et brainstorming sur le sujet proposé, téléchargement d'Ingress pour découvrir l'univers du sujet.
- 14h – 18h : approfondissement, premier maquettage du client Android, initialisation du dictionnaire des termes et actions, définition finale des règles de jeu.

Prévu pour le lendemain : fin du dictionnaire, avancement des spécifications, maquettage serveur, diagramme UML.

Mardi 26 avril 2016
- Familiarisation avec Git (outil de versionnage)
- Réalisation et discutions autour du maquettage
- Début de la rédaction des specs
- Approfondissement et ajustement des règles du jeu

Mercredi 27 avril 2016
- Finition du maquettage
- Commencement de l’UML et particulièrement du diagramme des classes
- Rédaction des specs

Jeudi 28 avril 2016
- Début de codage google sign in
- Diagrammes UML : deploiement, sequence, activité, cas d'usage et classe.

Vendredi 29 avirl 2016
Fin des diagrammes UML
Mise au point sur les objectifs semaine prochaine.